**Krytý parket v areálu Větrovy**

**Obsah dokumentu:**

* Název projektu…………………………………………………str. 1
* Popis projektu………………………………………………….str. 2
* Veřejný přínos projektu……………………………………str. 2
* Návrh řešení, rozpočet a odkazy………………………str. 3
* Situační nákresy a fotodokumentace……………….str. 4
* Seznam příloh………………………………………………….str. 5

Obsah obrázku budova, exteriér, dřevěné, dům

Popis byl vytvořen automaticky

**Autoři projektu:** Samospráva příměstské části Větrovyv zastoupení:

Ing. Miloš Havlas, Dana Kupková, Zdeněk Včelák

Tábor dne 25.3.2022

**Popis projektu**

Cílem projektu je opravit a obnovit krytý taneční parket jako místo setkávání obyvatel obce i lidí z obcí okolních.

Taneční parket zde byl v minulosti vybudován členy tělovýchovné jednoty TJ Větrovy a sloužil pro sportovní či společenské akce Větrov a přilehlých obcí. Bohužel došlo k požáru dřevěného pódia, který se rozšířil na střechu parketu a nosná konstrukce střechy se žárem zbortila. Od té doby chátrala i betonová plocha vlivem deště a mrazu.

Plocha byla i nadále využívána pro různé společenské akce, ale absence střechy a současný stav betonové plochy značně omezuje možnost jejího využití.

Pro obnovu tohoto objektu navrhujeme opravu betonové plochy a výstavbu nového přístřešku takto:

1. Odstranit popraskaný a nestabilního povrchu betonové plochy a podle stavu provést úpravy potřebné pro položení nové vrstvy betonu.
2. Opravit a zpevnit základové patky pro upevnění nových sloupů nosné konstrukce přístřešku.
3. Položit novou vrstvu průmyslové podlahy.
4. Instalovat kovovou nosnou konstrukci nového přístřešku.
5. Připevnit na konstrukci vazníkovou střechu spolu s latěmi a položit krytinu z trapézového plechu.

**Veřejný přínos projektu**

Cílem realizace tohoto projektu je vytvořit vhodný prostor pro kulturní a společenské akce pořádané obcí nebo akce organizované ve spolupráci příměstských částí Větrovy a Horky. Dále pak rozšířit zázemí pro akce pořádané sportovním klubem SK Větrovy, jako jsou turnaje fotbalových oddílů a jejich žákovských přípravek, sportovní klání týmů přilehlých obcí či jiných, sportovně zábavných akcích. Prostor lze též využít pro akce organizované Klubem českých turistů, provozujících blízkou rozhlednu Hýlačka.

**Návrh řešení, rozpočet a odkazy**

Návrh řešení spolu s položkovým rozpočtem obsahují přílohy projektu.

S ohledem na výrazný nárůst cen materiálu v roce 2022 navrhujeme provést jen částečné zastřešení konstrukce, a to v délce 10 m (viz obr. níže) a takto je i kalkulován rozpočet stavby.

Betonová plocha i nosná konstrukce je navržena v celé původní délce 14 m.

Případné protažení střechy bude kdykoli v budoucnu možné, s ohledem na provoz a dostupné finanční prostředky.

Obsah obrázku budova

Popis byl vytvořen automaticky

**Situační nákresy a fotodokumentace**

**Umístění:** Taneční parket se nachází na parcele 1015/2 (majitel Město Tábor, zdroj GIS portál)



**Aktuální stav betonové plochy:**

Obsah obrázku strom, tráva, exteriér, země

Popis byl vytvořen automaticky

**Seznam příloh:**

1. Příloha č. 1 - Návrh řešení - popis
2. Příloha č. 2 - Položkový rozpočet - parket Větrovy
3. Příloha č. 3 - Nákres nosné konstrukce
4. Příloha č. 4 - Plně zastřešená konstrukce - zobrazení
5. Příloha č. 5 - Částečně zastřešená konstrukce - zobrazení